## Slide 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT Sistema Unidad Territorial
Estudiante: Mauricio Andrés Piña Valenzuela Asignatura: Capstone Fecha: 04/09/2025

## Slide 2: Descripción y relevancia
Elegí el proyecto Sistema Unidad Territorial porque se ajusta a mis intereses en análisis y desarrollo de software. Su objetivo es digitalizar procesos de las juntas de vecinos como registros, certificados, proyectos y comunicación.
Es relevante laboralmente porque me permite desarrollar una solución de software aplicando técnicas aprendidas, construir modelos de datos alineados a los objetivos de la organización y realizar pruebas siguiendo estándares de la industria.

## Slide 3: 2. Relación con competencias
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

## Slide 4: 3. Factibilidad
El proyecto es factible porque el semestre da tiempo suficiente y se dispone de herramientas gratuitas como VS Code, PostgreSQL, GitHub, Docker, Draw.io, Dbdiagram.io, React, Node.js, Swagger UI y Postman. La metodología ágil XP permite avanzar en iteraciones cortas, entregar resultados parciales y adaptarse a cambios.
El principal desafío es la falta de información directa de las juntas de vecinos, que se abordará usando los requerimientos entregados y las historias de usuario definidas en cada iteración.

## Slide 5: 4. Objetivos
Objetivo general
Mejorar la administración de la unidad territorial de una junta de vecinos.
Objetivos específicos
Diseñar e implementar el sistema para el registro y administración de vecinos.
Desarrollar un módulo para la solicitud y entrega de certificados de residencia.
Implementar la postulación y administración de proyectos vecinales.
Incorporar un calendario para la reserva de espacios comunitarios y actividades.
Desarrollar funciones de comunicación (email, WhatsApp, afiches digitales).
Probar y validar el sistema aplicando buenas prácticas de calidad de software.

## Slide 6: 5. Metodología
El proyecto usará la metodología ágil XP (Extreme Programming), repitiendo en cada iteración planificación, diseño, codificación, pruebas y retroalimentación.
XP permite entregar avances funcionales por etapas, mantener un diseño simple, asegurar calidad con pruebas continuas y mejorar el sistema de forma progresiva, evitando el enfoque en cascada.

## Slide 7: 5. Evidencias
Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación
Avance | Documentos de planificación y diseño (arquitectura, GUI y BD) | Define la estructura del sistema. | Demuestra planificación antes de la construcción.
Avance | Documentos de control y pruebas | Registra validaciones por iteración. | Garantiza calidad y cumplimiento de requerimientos.
Final | Documentos de cierre | Informe final con conclusiones. | Resume resultados y aplicación de la metodología.
Final | Sistema (Web/App, BD) | Producto final funcional. | Evidencia principal que materializa la solución.

## Slide 8: 6. Plan de Trabajo
Acceda a la plantilla para obtener mayor detalle sobre el Plan de Trabajo

## Slide 9: 7. Cronograma
Acceda a la plantilla para obtener mayor detalle sobre el Cronograma

## Slide 10: 9. Anexos

## Slide 11: 9. Anexos
En XP (Extreme Programming), cada iteración comienza con la selección de historias de usuario. Estas pasan por el ciclo completo de planificación → diseño simple → codificación → pruebas → retroalimentación, aplicándose únicamente a las HU elegidas en esa iteración.
De este modo, en cada ciclo se entrega un incremento funcional del sistema (ejemplo: Iteración 1 → login y registro; Iteración 2 → certificados; Iteración 3 → calendario, etc.).

## Slide 12: 9. Anexos
Iteración 1 – Registro y Login
En esta iteración se implementa la base del sistema, permitiendo a los vecinos registrarse y acceder a la plataforma. Esta funcionalidad es fundamental porque habilita el resto del sistema.
HU1 (Alta): Como vecino, quiero registrarme en la plataforma para participar en la junta de vecinos.
HU2 (Alta): Como vecino, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a mis datos y servicios.
HU3 (Media): Como directiva, quiero administrar usuarios registrados para mantener actualizada la base de datos.

## Slide 13: 9. Anexos
Iteración 2 – Certificados de residencia
En esta iteración se agrega el módulo de certificados, permitiendo que los vecinos los soliciten y la directiva los administre. Es una función clave porque responde a una necesidad frecuente en las juntas de vecinos.
HU4 (Alta): Como vecino, quiero solicitar un certificado de residencia para usarlo en trámites oficiales.
HU5 (Alta): Como directiva, quiero validar solicitudes para enviar certificados de residencia a los vecinos.
HU6 (Media): Como vecino, quiero recibir mi certificado validado para evitar trámites presenciales.

## Slide 14: 9. Anexos
Iteración 3 – Notificaciones y Calendario
En esta iteración se incorpora un calendario de actividades y un sistema de notificaciones para mantener informados a los vecinos y apoyar la organización de eventos.
HU7 (Alta): Como vecino, quiero recibir notificaciones de actividades para estar informado.
HU8 (Alta): Como directiva, quiero publicar un calendario de actividades para organizar eventos.
HU9 (Media): Como vecino, quiero inscribirme en una actividad desde el calendario para reservar cupo.

## Slide 15: 9. Anexos
Iteración 4 – Proyectos vecinales
En esta etapa se permite la postulación de proyectos comunitarios y su administración por parte de la directiva, fomentando la participación y la mejora del barrio.
HU10 (Alta): Como vecino, quiero postular proyectos comunitarios para mejorar el barrio.
HU11 (Alta): Como directiva, quiero aprobar o rechazar proyectos vecinales para priorizar los más importantes.
HU12 (Media): Como vecino, quiero consultar el estado de mi proyecto para saber si fue aceptado.

## Slide 16: 9. Anexos
Iteración 5 – Noticias y Comunicados
En esta iteración se habilita un espacio para publicar noticias y comunicados, fortaleciendo la comunicación entre la directiva y la comunidad.
HU13 (Alta): Como directiva, quiero publicar noticias y comunicados para mantener informados a los vecinos.
HU14 (Media): Como vecino, quiero visualizar noticias en un panel para enterarme de novedades.
HU15 (Baja): Como directiva, quiero editar o eliminar comunicados para corregir información.

## Slide 17: 9. Anexos
Iteración 6 – Documentación y Cierre
En esta iteración se preparan los entregables finales: informe final del proyecto, conclusiones y la entrega del sistema completo (Sistema Web/App, BD).
HU16 (Alta): Como docente evaluador, quiero que los alumnos accedan al sistema para validar su funcionamiento global.
Hu17 (Alta): Como docente evaluador, quiero revisar el informe final del proyecto con sus conclusiones.

## Slide 18: 9. Anexos

## Slide 19: 9. Anexos

## Slide 20: 9. Anexos